|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? R: Basándonos en el plan de trabajo, se informa que la mayoría de las actividades programadas fueron completadas. Un facilitador clave fue el exhaustivo análisis de requerimientos, logrado gracias al contacto directo con la jefatura del hogar de ancianos. Sin embargo, se presentaron deficiencias en el desarrollo del prototipo, donde el avance fue lento debido a problemas técnicos que impidieron la correcta ejecución. A nivel de gestión, existieron dificultades en la coordinación de responsables, dado que el equipo cuenta con distintas disponibilidades de tiempo. Como resultado de la retrospectiva, se ha acordado mejorar la organización mediante la individualización de tareas, las cuales serán revisadas posteriormente en conjunto para optimizar el flujo de trabajo y adaptarnos a dichas limitaciones.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? R: Las dificultades se han enfrentado con paciencia y un enfoque ordenado. De cara al futuro, planeo aplicar el conocimiento y las herramientas que he adquirido, los cuales considero necesarios para completar el proyecto. Esto se traduce en asumir una responsabilidad personal directa sobre tareas clave como la documentación y el desarrollo, lo cual se complementará con la estrategia del equipo para priorizar los problemas técnicos y gestionar las tareas de forma individual antes de la revisión conjunta.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? R: Evalúo que mi trabajo ha sido valorado correctamente. La primera fase del proyecto se cumplió exitosamente, sin embargo, la fase dos sufrió un retraso debido a la gestión del tiempo y a una ralentización en el avance del prototipo, ocasionada por dificultades técnicas. Destaco que el proyecto se está desarrollando con el mayor profesionalismo posible, emulando un entorno laboral real tanto en el proceso como en la entrega final. Un valor añadido significativo es su arquitectura cloud, ya que quedará almacenado y será desplegado de manera online. Como punto de mejora personal, identifico la necesidad de gestionar la motivación, puesto que el cansancio mental y físico, producto de cursar la práctica profesional de forma simultánea, ha impactado mi energía.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? R: Actualmente, no mantengo inquietudes significativas, ya que he adoptado la metodología de plantear todas mis consultas durante las reuniones periódicas del proyecto, que se realizan los viernes, hasta alcanzar una claridad total. Esta práctica ha sido fundamental para asegurar que mis respuestas y avances se alineen con el plan del curso. Deseo destacar el positivo rol del docente, quien ha mantenido una comunicación muy buena y efectiva. Asimismo, valoro el intercambio constante de ideas y el seguimiento del progreso que mantenemos con los compañeros, lo cual enriquece el desarrollo del proyecto.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? R: Sí, nuestra metodología de trabajo ha evolucionado. Inicialmente, habíamos planeado que una misma funcionalidad fuera desarrollada de forma dividida entre tres personas, asignando un solo responsable. Sin embargo, nos dimos cuenta de que era más eficiente que las tareas ya definidas se desarrollaran individualmente, aunque con el apoyo de otro miembro si fuese necesario. Luego, ese trabajo individual se comparte y se integra al proyecto. Todo se reduce a una mejor organización y a la generación de reuniones periódicas para la sincronización.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? R: Valoro mucho la buena comunicación que tenemos como equipo. Como llevamos toda la carrera juntos, ya nos conocemos bien, esto nos ayuda a saber cómo decirnos las cosas y a organizarnos mejor. Esta confianza es fundamental para entendernos al momento de proponer soluciones y ponernos de acuerdo.