Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Logramos avanzar en determinar la gestión del proyecto, la arquitectura software, documentación y comienzo de la fase de desarrollo encaminado hacia el desarrollo de Front End. |
| --- | --- |
| Objetivos | Gestionar alertas automáticas para eventos críticos. Garantizar la seguridad y autentificación de los usuarios Incorporar ia como complemento para la toma de decisiones Facilitar la supervisión del personal de salud mediante paneles inteligentes Mejorar la visualización de los registro clínicos y rutinas de los residentes |
| Metodología | SCRUM |
| Evidencias de avance | Evidencia Documentación: Se conforma con entrevistas, historias de usuarios y levantamiento de requerimientos. Evidencia Sistema: Informe demostrativo de la arquitectura de nuestro proyecto, propone visualizar Diagramas Vista Lógica, Vista de Procesos, Vista Física, Vista de desarrollo y Vista Caso de Uso. Incluye muestra de la Web. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de Proyectos | Definir objetivos, alcance, backlog y asignación de tareas | Computadora, herramientas de gestión (Trello/Excel) | 2 semanas | Lucas Ramírez | Riesgo: falta de alineación de objetivos; facilitador: metodología Scrum y uso de herramientas. | COMPLETADO | YA DEFINIDA LA GESTIÓN DEL PROYECTO |
| Análisis de requerimientos | Identificar necesidades y documentar requerimientos | Entrevistas, encuestas, documentación existente | 1 semana | Felipe Olmedo | Riesgo: poca disponibilidad de usuarios; facilitador: contacto directo con representante. | COMPLETADO | YA DEFINIDA LOS REQUERIMIENTOS |
| Arquitectura de software | Crear diagramas y estructura técnica del proyecto | Software de diagramación, editor de código | 2 semanas | Vicente Sanchez | Riesgo: definir bien seguridad y stack; facilitador: experiencia previa del equipo. | COMPLETADO | YA DEFINIDA LA ARQUITECTURA |
| Desarrollo | Implementar las funciones definidas en la arquitectura | Computadora, n8n,IDE,librerías necesarias | 4 semanas | Felipe Olmedo | Riesgo: bugs y retrasos; facilitador: trabajo por sprints cortos. | EN CURSO | ACTUALMENTE DESARROLLANDO FRONT END Y SEGUIDO A ESTO BD Y FUNCIONES |
| Pruebas y control de calidad | Pruebas unitarias, integrales y de usabilidad; reporte QA | Postman, pytest, plan de pruebas | 2 semanas | Vicente Sanchez | Riesgo: hallazgos críticos que requieran correcciones; facilitador: retroalimentación temprana. | NO INICIADA | FALTA COMPLETAR FASE DE DESARROLLO PARA INICIAR PRUEBAS QA |
| Documentación | Mantener documentación viva y elaborar manuales finales | Word/Google Docs, Markdown | Durante todo el proyecto | Lucas Ramírez | Riesgo: desactualización; facilitador: asignar responsable dedicado. | EN CURSO | SE ENCUENTRA EN CURSO MEDIANTE SE DESARROLLA |
| Seguimiento scrum | Planificación, revisiones y retrospectivas semanales | Trello/Jira, actas de reunión | 10 semanas | Equipo | Riesgo: ausencias en reuniones; facilitador: compromiso y disciplina del equipo. | EN CURSO | REUNIONES DIARIAS PARA RESOLVER DUDAS GRUPALES Y CONSULTAR AVANCES |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Durante el inicio del desarrollo y actual, tenemos dificultad en la configuración de ambiente en la nube para hostear nuestro proyecto, esto nos a retrasado en nuestro proyecto ya que necesitamos este paso para habilitar nuestro siente paso que seria realizar el back end. Lo hemos podido manejar con calma y en la actualidad (24-10-25) está por habilitarse nuestro dominio, esto ya nos abrirá paso a adentrarnos a nuestra siguentes actividades. Tener una comunicación cercana con el jefe de la residencia fue un factor que nos facilitó en su mayoría la toma de requerimiento y entender las necesidades de la misma residencia.

Actividades ajustadas o eliminadas: No hemos realizado ningún cambio o ajuste, ya que como grupo hemos sido perseverantes en mejorar y apoyándonos entre nosotros cuando uno tiene alguna complicación. No hemos tenido alguna actividad que no hemos podido corregir.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Aún no logramos iniciar nuestras Pruebas de control y QA ya que aún no terminamos nuestra fase de desarrollo.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.